CONTRATO Nº 002-02/2022

O MUNICÍPIO DE COLINAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede da Prefeitura Municipal na Rua Olavo Bilac, 370, cidade do Município de Colinas, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob Nº.  94.706140/0001-23, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. SANDRO RANIERI HERRMANN, brasileiro, casado, empresário, RG nº 8028135393 e CPF nº 495.456.110-72, residente e domiciliado nesta cidade, de agora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa CRISTIAN SCHWARZ 02173369067, CNPJ nº 38.355.904/0001-02, com sede na 1A R Boa Vista, nº 1010, casa, bairro São José, Estela/RS, representada em seus atos pelo Sr. CRISTIAN SCHWARZ, brasileiro, residente e domiciliado na rua 1A R Boa Vista, nº 1010, casa, bairro São José, Estela/RS, portador do CPF nº 021.733.690-67, RG nº 1090282541, de ora em diante denominada apenas CONTRATADA, ajustam o presente contrato, que será executado de forma indireta, nos termos da Lei n.º 14.333/2021 e posteriores alterações, bem como, pelo processo administrativo nº 914/2021, Dispensa de Licitação 002-02/2022 e legislação aplicável, com a adoção das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de troca de todas as telhas de fibra, por telhas de aluzinco, numa área total 140 metros quadrados.

O serviço compreende a mão de obra e todo o material necessário.

O serviço  deverá ser realizado no recesso escolar, que ocorrerá 22/12/2021 a 20/01/2022.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO

2. Pela prestação dos referidos serviços o Município pagará à empresa contratada o valor de R$ 41.449,80 (quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), conforme tabela abaixo:

| Descrição | Quant. | Valor | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Telha sanduiche isotelha pir 30mm 0,43 x 0,43 cor aço | 140m² | 178,57 | 24.999,80 |
| Cumieira em aluzinco | 30mt | 70,00 | 2.450,00 |
| Mão de obra para remoção das telhas antigas e colocação das telhas novas + terças na estrutura para fixação das telhas + parafusos de fixação de telhas |  | 14.000,00 | 14.000,00 |
|  |  |  | 41.449,80 |

§ 1º - O pagamento será efetuado sempre até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente a prestação de serviços.

§ 2º - O crédito relativo ao presente contrato correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

03 – MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

1001 – AMPLIAÇÃO/REFORMAS ESCOLARES

3.4.4.90.51.00000000 – Obras e Instalações - (563)

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3 - A execução e prestação dos serviços deverá ser realizado no recesso escolar, que ocorrerá 22/12/2021 a 20/01/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada qual pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial, tendo como fiscal do contrato a servidora GUSTAVO DRESHC.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO

5. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; sendo que o contratado assume inteira responsabilidade pelas obrigações sociais, previdenciárias e fiscais resultantes da execução do presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

6. O descumprimento de qualquer uma das cláusulas pactuadas será motivo de rescisão do contrato, bem como, pagamento de multa no percentual de 2% (dois) tendo como referência o valor do último mês pago ao Contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA

7. Nos casos omissos ou não previstos no presente pacto contratual, serão observadas as disposições da legislação pertinente.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, elegendo, para qualquer eventual litígio judicial que possa vir a ocorrer, o Foro da Comarca de Estrela.

Colinas, RS, 11 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE COLINAS			                  CRISTIAN SCHWARZ 02173369067

SANDRO RANIERI HERRMANN				                   CRISTIAN SCHWARZ

## PREFEITO MUNICIPAL 	                                               PROPRIETÁRIO

TESTEMUNHAS:

1.______________________					 2. ___________________

CPF								     CPF